# Universidade Estadual de Maringá

# Planejamento da Sprint - SIGMA

Disciplina: Implementação de Sistemas de Software

Professor: Donizete Carlos Bruzarosco

Equipe:

Raul Ramires r.a.: 82293

Rafael Montrezol r.a.: 94980

Renato Alberto r.a.: 96565

Maringá, 8 de setembro de 2018

# Sprint 1 (4 semanas)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Responsável** | **Tempo Estimado (horas)** |
| Inserção de Estoque | Renato | 4 |
| Alteração de Estoque | Raul | 4 |
| Remoção de Estoque | Rafael | 4 |
| Inserção de Terreno | Raul | 4 |
| Alteração de Terreno | Rafael | 4 |
| Remoção de Terreno | Renato | 4 |
| Informar Colheita | Raul | 4 |
| Filtrar Colheitas por data | Raul | 4 |
| Filtrar Plantios por data | Raul | 4 |
| Filtrar Movimentações Financeiras por data | Raul | 4 |
| Tela para mostrar os plantios | Renato | 4 |
| Tela para adicionar um plantio | Renato | 4 |

# Sprint 2 (4 semanas)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Responsável** | **Tempo Estimado (horas)** |
| Realizar Venda de Grãos | Rafael | 5 |
| Exibir Relatório de Compras | Rafael | 4 |
| Informar Quantidade de Grãos | Renato | 4 |
| Armazenar Receita | Rafael | 5 |
| Manutenção de Terreno | Raul | 12 |
| Informar Gastos com o Terreno | Renato | 8 |
| Relatório Econômico | Rafael | 8 |
| Informar Receita | Raul | 8 |
| Realizar Plantio em um Terreno | Renato | 8 |
| Realizar Compra de Produtos Para o Estoque | Rafael | 8 |
| Filtrar Manutenções de Terreno por data | Raul | 4 |